PARECER N° 4014, DE 2008

DE RELATOR ESPECIAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 54, de 2008

O projeto de decreto legislativo em epígrafe, apresentado por relator especial, que exarou parecer em substituição ao da Comissão de Finanças e Orçamento, reconhece a decisão do Tribunal de Contas, e dispõe sobre o reconhecimento de decisão do Tribunal de Contas, arquivamento do processo RGL nº 6972/2007 e a remessa de ofício requerendo as providências da Procuradoria Geral do Estado e do Ministério Público.

Encaminhado à Comissão de Fiscalização e Controle nos termos do artigo 239, § 4°, do Regimento Interno Consolidado, o projeto não recebeu manifestação daquele órgão técnico no lapso regimental, ensejando a designação de relator especial. É, portanto, nesta qualidade que passamos a opinar sobre a matéria nos termos do artigo 239, § 5º, combinado com o artigo 31, § 19, parte final, do regimento supracitado.

Verificamos que o relator especial, Deputado Roberto Massafera, concluiu por um projeto de Decreto Legislativo que reconhece a decisão do Tribunal de Contas e tendo em vista não ser mais possível tomar as providências previstas no § 1º do artigo 33 da Constituição do Estado, propõe o arquivamento do processo RGL n.º 6972/2007 e a remessa de ofício requerendo as providências do Ministério Público e da Procuradoria Geral do Estado.

Compartilhamos da opinião do Relator Especial e do Tribunal de Contas no que se refere à irregularidade do processo licitatório, em razão deste ter sido aberto em 18/03/04, utilizando-se de tabela de preços defasada, uma vez que tinha por base julho de 2003. Ainda, o edital somente foi publicado em 07/07/2004, um ano após a data-base da tabela de custos. O Tribunal estabeleceu que o prazo máximo é de seis meses. E o contrato somente foi firmado em abril de 2005, muito depois de vencido o prazo de validade da proposta vencedora.

A FDE alega não ter havido má-fé, ou prejuízos ao Erário. No entanto, acreditamos que a boa fé não pode ser justificativa para descaso ou incompetência na gestão de recursos públicos.

Assim sendo, manifestamo-nos favoravelmente à aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n.º 54, de 2008.

# a) André Soares – Relator Especial