PARECER N° 1183, DE 2009

DE RELATOR ESPECIAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 31, DE 2008

O projeto de decreto legislativo em epígrafe, apresentado por relator especial, que exarou parecer em substituição ao da Comissão de Finanças e Orçamento, reconhece a decisão do Tribunal de Contas e propõe o arquivamento do processo RGL nº 333/2008, e o envio de ofícios ao Ministério Público e à Procuradoria Geral do Estado.

Encaminhado à Comissão de Fiscalização e Controle nos termos do artigo 239, § 4°, do Regimento Interno Consolidado, não recebeu manifestação daquele órgão técnico no lapso regimental, ensejando a designação de relator especial. É, portanto, nesta qualidade que passamos a opinar sobre a matéria nos termos do artigo 239, § 5º, combinado com o artigo 31, § 19, parte final, do regimento supracitado.

O relator especial, Deputado Roberto Massafera, seguindo a conclusão do Tribunal de Contas concluiu pela regularidade os termos de aditamento de nºs 1, 2, 3 e 4 e legais os  atos determinativos de despesas decorrentes, bem como, julgou irregulares o termo nº 5 e pelo princípio da acessoriedade, os de nºs 6 e 7, após reconhecer a decisão daquela Corte, que ao analisar os autos encontrou irregularidades no contrato e o encaminhou a esta Casa, conforme prevê o inciso XIV, do artigo 33 da Constituição do Estado.

Entendemos que outra não poderia ser a conclusão do Parecer de Relator Especial em Substituição ao da Comissão de Finanças e Orçamento, que acompanhou a decisão do Tribunal de Contas que condenou a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM por ter transgredido o artigo 65, § 1º, da lei Federal 8.666/93,  excedendo o limite de 25% de acréscimo no termo inicial, com a emissão do termo aditivo nº 5, formalizado em 18 de fevereiro de 2000. É importante ressaltar que a decisão da Segunda Câmara foi mantida em grau de recurso.

Diante do exposto, no que nos compete analisar, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Decreto Legislativo de nº 31, de 2008.

É o nosso parecer.

a) Bruno Covas – Relator Especial